Проєкти в закладах охорони здоров’я за кошти з місцевого бюджету:

КНП «Золочівська центральна районна лікарня»

завершено капітальний ремонт:

- терапевтичне відділення (палати, сестринська, допоміжні приміщення, сходова клітка зі встановленням підйомника для осіб з обмеженими можливостями) на загальну суму 3 323,9 тис. грн.;

-  частина неврологічного відділення на загальну суму 797,5 тис. грн.

роботи ведуться: - капітальний ремонт палат та маніпуляційної хірургічного відділення на суму 1 462,0 тис. грн.

ПКД виготовляються:

- реконструкція головного корпусу КНП Золочівська ЦРЛ за рахунок прибудови відділення невідкладної допомоги та відділення реабілітації, зі знесенням прального та адміністративного корпусів;

- капітальний ремонт системи вентиляції операційного блоку лікарні;

- капітальний ремонт комунальної аптеки КНП «Золочівська ЦРЛ»

виготовлені ПКД та експертиза:

- Коригування детального плану території з метою проведення реконструкції будівель лікарні з добудовою надземного переходу;

- нове будівництво дахової сонячної електростанції, потужністю 50кВт;

- капітальний ремонт паліативного відділення КНП "Золочівська ЦРЛ" за адресою с. Вороняки,  вул. Шкільна, 34

КНП «Золочівський ЦПМСД»

завершується ремонт

- Капітальний ремонт захисної споруди(сховища) в будівлі КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на суму 1 408,8 тис. грн.

КНП «Буська центральна районна лікарня»

- капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання КНП «Буська ЦРЛ» на суму 349 424,00 грн.;

виготовлення ПКД

- капітальний ремонт ІІ поверху поліклініки КНП «Буська ЦРЛ»

КНП «Бродівська центральна міська лікарня»

роботи ведуться:

- Капітальний ремонт підвального приміщення будинку харчоблоку КНП «Бродівська ЦМЛ» на суму 941,0 тис. грн.;

- реконструкція зовнішніх електричний мереж зі встановленням альтернативного джерела живлення (сонячної електростанції) будівлі головного лікувального корпусу КНП "Бродівська ЦМЛ (виконання робіт по встановленню на суму 1 177,0 тис. грн.)

КНП «Красненська міська лікарня»

- Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень (ліве крило) КНП «Красненська міська лікарня» на суму 5 446,1 тис. грн. (підписано договір з підрядником).