Інформація про виконання будівельно-монтажних робіт та надання послуг субєктами господарювання за період з 01.01.2020-31.03.2023

КНП «Золочівська  центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

| № п/п | Найменування об’єкта | Номер та дата договору | Підрядна організація, код ЄДРПОУ | Загальна вартість договору | Строк виконання робіт | Сума виконаних робіт, грн. | Відсоток завершеності об’єкта | Строк дії договору | Стан проведення розрахунків та прийняті роботи за договором |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт коридору 1-го поверху в Поморянській дільничній лікарні в смт. Поморяни | №212 від 31.03.2020 | ФОП Лук’янець І.М. 2534204492 | 283798.0 | 31.08.2020 | 283798,0 | 100% | 31.12.2020 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 2 | Капітальний ремонт пункту здоров’я с. Шпиколоси | №211 від 31.03.2020 | ФОП Лук’янець І.М. 2534204492 | 291940,0 | 31.08.2020 | 291940,0 | 100% | 31.12.2020 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 3 | Капітальний ремонт санвузла та облаштування пандуса амбулаторії моно-практики с. Поляни | №403 від 24.06.2020 | ТзОВ «Буд Престиж захід» 40532503 | 262550,0 | 30.09.2020 | 262550,0 | 100% | 31.12.2020 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 4 | Капітальний ремонт лікувально-приймального відділення | №230 від 08.04.2020 | ТзОВ «Техбудгруп» 43421398 | 456328,0 | 31.08.2020 | 456328,0 | 100% | 31.12.2020 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 5 | Капітальний ремонт лікувально- діагностичного відділення | №300 від 15.04.2020р. | ТзОВ «Техбудгруп» 43421398 | 483978,0 | 31.08.2020 | 463978,0 | 100% | 31.12.2020 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 6 | Капітальний ремонт 1- го поверху лікувально- діагностичного відділення | №601 від 06.11.2020 | ТзОВ «Техбудгруп» 43421398 | 44151,0 | 31.12.2020 | 44151,0 | 100% | 31.12.2020 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі ПЗ с.Підлипці | №231 від 20.07.2021 | ФОП Сокол Д.Б. 3281218533 | 194655,0 | 31.08.2021 | 194655,0 | 100% | 31.12.2021р | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 8 | Капремонт коридорів 2 поверху ЦА м. Золочева | №286 від 04.10.2021 | ФОП Сокол Д.Б. 3281218533 | 291819,0 | 30.10.2021 | 291819,0 | 100% | 31.12.2021р | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 9 | Капремонт приміщення АГ с.Сасів | №370 від 07.12.2021 | ТзОВ «Буд Престиж захід» 40532503 | 242034,0 | 31.12.2022 | 242034,0 | 100% | 31.12.2022 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 10 | Капремонт лікувально-приймального відділення | №275 від 17.09.2021 | ТзОВ «Техбудгруп» 43421398 | 482074,0 | 30.10.2021 | 482074,0 | 100% | 31.12.2021 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 11 | Капремонт кабінету кардіолога лікувально-діагностичного відділення | №113 від 31.03.2021 | ПП «Будсервіс» 31758729 | 92026,0 | 30.04.2021 | 92026,0 | 100% | 31.12.2021 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 12 | Капремонт відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії | №120 від 07.04.2021 | ФОП Сокол Д.Б. 3281218533 | 629311,0 | 31.05.2021 | 629311,0 | 100% | 31.12.2021 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 13 | Капремонт даху АГ с. Сасів | №349 від 18.11.2021 | ТзОВ «Золочівбуд» 01353255 | 686448,0 | 31.12.2022 | 686448,0 | 100% | 31.12.2022 | Роботи…….. |
| 14 | Капремонт кабінету ультразвукової діагностики в лікувально-діагностиного відділення | №347 від 11.11.2021 | ПП «Будсервіс» 31758729 | 75457,0 | 31.12.2021 | 7545,0 | 100% | 31.12.2021 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 15 | Капремонт коридору лікувально-приймального відділення | №386 від 15.12.2021 | ТзОВ «Техбудгруп» 43421398 | 48411,0 | 31.12.2021 | 48411,0 | 100% | 31.12.2021 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 16 | Капремонт пологового відділення з перспективою перенесення дитячого відділення | №584 від 23.12.2022 | ТзОВ «Буд Престиж захід» 40532503 | 1399961,0 | 31.12.2023 | 1289184,0 | 92% | 31.12.2023 | Заборгованість на 31.03.2023 становить 1174725,0 |
| 17 | Капремонт Аг с. Гологори з влаштуванням шатрового даху | №506 від 21.11.2022 | ТзОВ «Золочівбуд» 01353255 | 1439001,0 | 31.03.2023 | 1439000,4 | 100% | 31.03.2023 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |
| 18 | Реконструкція системи кисне- постачання із встановленням кисневої станції контейнерного типу | №352 від 22.08.2022 | ТзОВ «Буд Престиж захід» 40532503 | 1461831,0 | 31.12.2022 | 1461831,0 | 100% | 31.12.2022 | Роботи виконанні, заборгованість відсутня |