Інформація по використанні коштів на укриття

Розпорядженням КМ України №612-р від 02.07.2024 року «Про розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я» Золочівській ТГ виділено кошти в сумі 1 191187 грн. на капітальний ремонт  протирадіаційного укриття головного корпусу КНП «Золочівська ЦРЛ» із влаштуванням вентиляційних мереж. Заключено угоду з підрядником ТзОВ «Країна Будсервіс» на суму 1 181 894,06 грн.

Станом на 12.12.2024 року використано кошти субвенції державного бюджету в сумі 853640,08 грн., а також співфінансування з місцевого бюджету в сумі 114360,28 грн.

Станом на 17.12.2024 р. всі роботи виконані і очікується акт на проведення оплати.